（別添―２）

工事請負契約書第１８条の２第1項に関する協議書

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 受 注 者 |  |
| 工 期 |  |
| ①　受　注　者　発　議　事　項 | （記入欄） |
| 上記のとおり、入札時積算数量書の積算数量に疑義が生じましたので、確認を求めます。 |
| 当該部分着手(予定)日 |  | 当該部分完了予定日 |  |
| 発議日 |  | 現場代理人 |  |
| ②　発　注　者　確　認 | （記入欄）　 |
| 上記のとおり、確認しました。年　月　日　 | 設計担当者 | 設計担当係長 |
|  |  |

※　添付資料：図面、拾い書、「公共建築（設備）工事数量積算基準」の抜粋

（別添―２）（協議書提出時の記入例）

工事請負契約書第１８条の２第1項に関する協議書

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 | 　○○高校内部改造工事 |
| 受 注 者 | 　○○建設(株) |
| 工 期 | 　令和○年○月○日　～　令和○年○月○日 |
| ①　受　注　者　発　議　事　項 | （記入欄）入札時積算数量書の細目別内訳から疑義が生じた箇所の名称、数量を明記してください。※名称だけで該当箇所を特定できない場合は摘要まで明記　　○○棟建具工事ＷＤ-1　片開きフラッシュ戸　Ｗ800×Ｈ1800　　３か所　ではなく　４か所　の誤り　　（別途添付図面参照）根拠資料は必ず別途添付 |
| 上記のとおり、入札時積算数量書の積算数量に疑義が生じましたので、確認を求めます。 |
| 当該部分着手(予定)日 | 令和3年5月1日 | 当該部分完了予定日 | 令和3年6月30日 |
| 発議日 | 令和3年4月15日 | 現場代理人 | ○○　○○ |
| ②　発　注　者　確　認 | （記入欄）当該部分の施工が完了している場合は協議不可電子入力で可　 |
| 上記のとおり、確認しました。年　月　日　 | 設計担当者 | 設計担当係長 |
|  |  |

※　添付資料：図面、拾い書、「公共建築（設備）工事数量積算基準」の抜粋