見　積　仕　様　書

陣屋川調節池橋梁上部工工事

福岡県久留米県土整備事務所

第１章　総則

１．適用

本仕様書は、福岡県が発注する「陣屋川調節池橋梁上部工工事」に適用する。

２．遵守事項

本工事は、本仕様書及び添付図面によるほか、次に掲げる法規及び規格に準拠するものとする。

（１）土木工事共通仕様書（令和7年10月）

（２）その他関係法令及び規格

３．施工場所

本工事の施工場所は、三井郡大刀洗町大字本郷地内（詳細は位置図を参照）である。

４．工事の内容

本工事の内容は、橋梁の上部工の施工を行うものである。

工事概要	橋梁上部工　N＝１式

工事長　　　　L=39.0ｍ

橋長　		L=39.0ｍ

幅員　		W=4.0ｍ（5.0ｍ）

形式　		プレテンション方式PC2径間連結床版橋

架設工法　　　クレーン架設工法

５．予定工期

本工事の工期は、着工から完成まで約9ヶ月間を想定している。

第２章　見積要項

- 目的

本工事はＰＣ橋の上部工架設工事であるが、クレーン架設工について、現場条件により標準歩掛の適用範囲外であるため、現場条件に適した積算を行うことを目的に見積を徴取するものである。

２．見積内容

見積内容は本仕様書のとおりとする。また、見積書の様式は別添のとおりとし、参考資料を参照の上、全ての黄色着色箇所について記入すること。なお、必要に応じ歩掛表のうち労務、機械経費などの項目を修正してもよいが、修正したことが容易に判別できるようにすること。また、労務費は、公共工事設計労務単価（国土交通省HP 公表）を使用すること。日当たり施工量の記載もすること。

３．見積有効期限

令和８年８月３１日

４．情報開示について

本見積りは、本県の情報開示等の取り扱いにおいて、個人情報及び事業情報を除く部分（項目・数量・金額等）を開示または公表します。

５．見積書・・・１部

第３章添付資料のうち、②単価表に数量・日当たり施工量を記載したもの。

第３章　添付資料

添付資料は次のとおり

- 本見積仕様書、②施工単価表、③参考図面・参考資料