入札参加者各位

福岡県建築都市部

建築都市総務課契約室長

専任を要する主任技術者および現場代理人の兼務等について

このことについて、令和７年２月から「Ⅰ．専任を要する主任技術者の兼務について」の対象金額を改め、以下のとおり取り扱うこととしました。併せて、専任を要する主任技術者等（監理技術者、現場代理人含む）の途中交代について、以下の通り明文化しましたので、お知らせします。

Ⅰ．専任を要する主任技術者の兼務について

４千５百万円以上（建築一式工事は９千万円以上）の専任を有する主任技術者（※）について、下記の場合に兼務を認めることとします。（※監理技術者には適用されませんのでご注意下さい。）

記

１．　密接な関連のある同一又は近接する箇所の工事

２．　工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事（※１）又は施工にあたり相互に調整を要する工事（※２）（いずれも県発注に限らない（※３））で、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の近接した２カ所の工事

（※１）県土整備事務所発注の県道舗装工事とＡ市発注の市道拡幅工事など。

（※２）例

・工事用道路を共有し、相互に工程調整を要する工事

・工事の発生土を盛土材に流用し、相互に土量配分計画の調整を要する工事

・２つの現場の資材を一括で購入し、相互に工程調整を要する工事

・相当の部分の工事を同一の下請業者で施工し、相互の工程調整を要する工事

など

（※３）公共工事に限らず民間工事も対象となります（公共工事と同様、相手方発注者の承認が必要です）。

注　意　事　項

兼務を希望する場合は落札後すみやかに（契約前までに）別紙様式により申請して下さい。

上記の条件にあてはまらない場合は兼務を承認しないことがあるのでご注意下さい。

この場合、他に配置する技術者がいないときは契約できません。

Ⅱ．現場代理人の兼務について

現場代理人について、下記の工事で兼務を認めることとします。

記

１．　県発注で近接により諸経費を調整する工事

２．　以下の条件を満たす２件までの工事（県発注に限らない（※１））

①　工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の近接した場所であること。（※２）

- 兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に支障がないと当事務所長が認めるものであること。

- 監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。

- 担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、原則一日一回以上、担当工事現場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。

- 一方の現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。

（※１）相手方発注者の承認が必要です。

（※２）兼務する２件の工事現場が、それぞれ建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける主任技術者等（専任特例１号技術者）の配置が可能な工事現場（情報通信機器を活用等の要件に合致）の場合は、工事現場間の相互の間隔は、１日の勤務時間内で巡回可能であり、移動時間が概ね２時間以内であること。

注　意　事　項

兼務を希望する場合は落札後すみやかに（契約締結前に）別紙様式により申請して下さい。

上記の条件にあてはまらない場合は兼務を承認しないことがあるのでご注意下さい。

この場合、他に配置する現場代理人がいないときは契約を締結できません。

専任を要する主任技術者等の途中交代について

以下の場合において、専任を要する主任技術者等の途中交代を認めることとする。

- 技術者の死亡・傷病・出産・育児・介護又は退職等、真にやむを得ない場合。

- 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合

- 橋梁・ポンプ・ゲート・エレベーター・発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工事現場が工場から現地へ移行する場合。

- 一つの契約工期が多年に及ぶ場合※

※「１年（３６５日）以上」ではなく、「複数年度にまたがる」ような場合を指す。